SMLOUVA O DÍLO - návrh

Oprava místních komunikací

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Městys Svitávka

Sídlo:  Hybešova 166, 679 32 Svitávka
IČ:        00281042

zastoupená ve věcech smluvních: Jaroslav Zoubek, starosta

zastoupená ve věcech technických: Jaroslav Zoubek, starosta

telefon: 724 097 622

Zhotovitel:

Název: 
Sídlo:

IČ:
DIČ:

zastoupená ve věcech smluvních:

zastoupená ve věcech technických:

telefon:

## II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je Oprava místních komunikací.

III. Cena

Cena zakázky vypočítaná dle výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy, činí:

cena bez DPH:			Kč
DPH 21%:			Kč
cena s DPH:			Kč

Fakturovat se bude dle skutečně provedených oprav.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

IV. Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést stavbu v období: červenec - září 2021 přesný termín v závislosti na klimatických podmínkách a dle dohody se zadavatelem.

- Odběratel přistoupí na přiměřené prodloužení plnění termínu dle odst. 1. tohoto článku, pokud:

2.1. nepředá objednatel zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a s označením defektů a ve stavu  způsobilém pro provedení stavby, včetně dokladů, které jsou podle platných právních předpisů nezbytné k zahájení prací.

2.2. dojde během stavby k podstatné změně rozsahu a druhu prací nezaviněné zhotovitelem.

2.3. nebude zhotovitel schopen pokračovat plynule v práci z důvodů na straně objednatele.

2.4. dojde v době provádění prací ke zhoršení povětrnostních podmínek natolik, že nebudou vyhovovat mezním podmínkám technologického postupu. A to na dobu, po kterou překážka trvá.

3.	Objednavatel se zavazuje převzít ukončené dílo v den dokončení předmětu díla nebo nejpozději do 3 dnů ode dne, který mu bude oznámen zhotovitelem jako termín ukončení stavebních prací, pokud tak neučiní, má se za to, že dílo v celém rozsahu a bez závad přejímá.

V. Platební podmínky

1.	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. III. na základě vystavené faktury.

2.	Splatnost činí 14 dní od vystavení faktury.

VI. Záruční podmínky

1.	Zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců na provedené práce. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo od jeho převzetí objednatelem dle čl. IV, odst. 3.

2.	Zhotovitel zodpovídá za případné zjevné vady a nedodělky, které vykazuje dílo v den předání objednateli, pokud na ně objednatel upozorní v předávacím protokolu.

3.	Zhotovitel nepřebírá závazek dle čl. VI,. odst. 1. pokud:

3.1. bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev,  jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy.

3.2. bude zjištěno, že vada díla je způsobena neúměrným zatěžováním nebo nevhodným používáním díla.

3.3. bude odběratel požadovat provedení prací, přesto že nebude splněna podmínka dle čl. IV., odst. 2.4., nebo čl. VII., odst. 3.

3.4. dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele.

3.5. vady vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby.

VII. Smluvní podmínky

1.	Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli vhodné zabezpečené místo pro parkování techniky.

2.	Veškeré vícepráce a méněpráce budou řešeny dohodou a odsouhlaseny zadavatelem v dodatku této smlouvy.

3.	Zhotovitel nezodpovídá za prodlení nebo škody v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, jako jsou např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky neumožňující technologické, stavební a jiné procesy, nepředvídané společenské události, živelné pohromy, havárie, odkrytí nezaměřených objektů, které mohou být předmětem archeologického výzkumu a podobně. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným, nebo bude omezeno působením vyšší moci, uplatní strana, která se na vyšší moc odvolá, požadavek na změnu nebo zrušení smlouvy.

5.	Vlastníkem zhotoveného díla je do úplného zaplacení zhotovitel.

6.	Objednatel díla je oprávněn upravit rozsah prováděného díla.

VIII. Závěrečná ustanovení

1.	Smlouvu je možno doplňovat nebo měnit výhradně písemnými dodatky.

2.	Právní vztahy mezi smluvními stranami, které zde nejsou výslovně dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou, dle platného právního řádu ČR.

3.	Smlouva o dílo je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom. Toto ujednání platí pro všechny návrhy změn a dodatků.

V ………………………………………, dne ……………………….

Za objednatele:							Za zhotovitele:

………..............................................                                   	......................................................

Jaroslav Zoubek, starosta