Zápis
z 64. schůze Rady městyse Svitávka
konané dne 21.05.2026 v 17:30 hod., v budově Úřadu městyse Svitávka

Přítomni: Miroslava Zoubková, ing. Blanka Richterová, Radoslav Hruda, Radek Jokeš

Omluveni: JUDr. Hana Loskotová


Za ověřovatele zápisu byl navržen pan Radek Jokeš.


Bod č. 1 	Zahájení programu 64. schůze Rady městyse Svitávka
Schůzi Rady městyse Svitávka zahájila starostka městyse Miroslava Zoubková. Oznámila přítomnost nadpoloviční většiny členů rady, Rada městyse Svitávka je tedy usnášeníschopná. Konstatovala, že zápis z předchozí schůze rady byl řádně ověřen, námitky proti němu nebyly podány a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. 


Program 64. schůze Rady městyse Svitávka
1. Schválení programu a ověřovatele 
2. Návrh dodatku č. 1 k SoD „Novostavba chodníku ulice Školní – III. etapa“.– K.T.S. Montáže
3. Žádost o vyjádření ke stavbě – p. M. Dufek 
4. Různé, diskuse
5. Závěr

Usnesení č. 1
Ad a) Rada městyse schvaluje program 64. schůze Rady městyse Svitávka.

Hlasování:	Pro   4			Proti 	0		Zdrželi se	0

Ad b) Rada městyse schvaluje ověřovatelem zápisu pana Radka Jokeše.

Hlasování:	Pro   3			Proti   0			Zdrželi se	1
							 	p. Jokeš

Bod č. 2	Návrh Dodatku č. 1 k SoD „Novostavba chodníku ulice Školní – III. etapa“
Radním byl předložen návrh Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo „Novostavba chodníku ulice Školní – III. etapa“ uzavřené mezi městysem a společností K.T.S. Montáže, Letovice. Návrh dodatku byl vypracován z důvodu prodlení v řízení o stavební povolení a následného čekání na nabytí jeho právní moci. Termín dokončení stavby je stanoven do 15. 7. 2026, a to z důvodu zajištění objízdné trasy vedoucí přes tento úsek během plánované akce „Opravy AHV na území JmK – I/43 Sebranice“.

Hlasování:	Pro   4			Proti   0			Zdrželi se	0
[bookmark: _GoBack]Usnesení č. 2
Rada městyse Svitávka schvaluje Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo Novostavba chodníku ulice Školní – III. etapa“ mezi Městysem Svitávka e sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042, zastoupeným Miroslavou Zoubkovou, starostkou městyse, jako objednatelem, a společností K.T.S. – MONTÁŽE s.r.o., se sídlem Havírenská 1020/10, 679 61 Letovice, IČO: 26287579, zastoupenou Miroslavem Smejkalem, jednatelem firmy. Předmětem dodatku je změna doby plnění smlouvy, a to na období 1.6.-15.7.2026. Rada dále pověřuje starostku podpisem dodatku.


Bod č. 3	Žádost o vyjádření ke stavbě – p. M. Dufek
Rada městyse projednávala žádost na své schůzi dne 18. května 2026 po. Vzhledem k tomu, že paní starostka se zdržela hlasování a schůze se zúčastnili tři členové rady, nebyla žádost nadpolovičním počtem hlasů schválena. Dnes došlo k opětovnému hlasování.

Hlasování:	Pro   3			Proti   0			Zdrželi se	1  
p. Zoubková


Usnesení č. 3
Rada městyse Svitávka schvaluje vydání souhlasného stanoviska se stavbou rodinného domu na parc. č. 1898/15, k. ú. Svitávka. Žadatelem je pan Michal Dufek, trvale bytem Otakara Chlupa 1852/4, 680 01 Boskovice, který je zastoupen ing. Lucií Hlavatou, Velenova 583/18, 680 01 Boskovice, IČ: 03693961.


Bod č. 4	Různé, diskuse


Bod č. 5	Závěr

Jednání bylo ukončeno v 18:10 hod.



Miroslava Zoubková
									starostka městyse 


Zapsala: Daša Zouharová
Ve Svitávce dne 22. 05. 2026


Zápis ověřil:


									Radek Jokeš
